**Projekt verseny 2023**

**A projekt témája:**

Projekt módszertanok interaktív és korszerű bemutatása weboldalon.

**A projekt célja:**

Egy olyan weboldal elkészítése (SprintStream.net), amely, nem gyerekesen, de a közönséghez rugalmasabb, fiatalosabb, kevésbé nyers megfogalmazásban, ábrázolásban mutatja be a különböző módszertanok lényegét, szabályait, folyamatát. A weboldalon két módszertant mutat be, az egyik a **Vízesés modell** a másik pedig a **Scrum**. A módszertanok ismertetése után az oldal felkínál gyakorlási lehetőségeket, quiz-ek formájában, illetve egy olyan aloldal formájában, amely egy táblát ad a felhasználónak, akinek majd a projekthez ideális tervet, eposzokat, sprinteket, feladatokat kell megfelelően elkészíteni.

**A projekt megvalósítása:**

A projekt megvalósítása **Scrumban** történik, ugyanis az iskolai körülményekhez igazítva ez a legrugalmasabb és kedvezőbb számunkra, illetve ebben vagyunk a leggyakorlottabbak. Igénybe vesszük a fejlesztéshez a **Github**-ot, a **Jira**-t, ***Figma****-t,* ***GIMP****-et* illetve a **VScode**-t (***HTML, SCSS, Svelte, TypeScript***). **Öt fős csapatban** dolgozunk, a feladatok elosztása egyelőre ismeretlen állapotban van.

**A weboldal tartalma:**

Egy fő oldal, amely prezentálja, hogy mire szolgál az oldal, módszertanokra osztva, ezt követve aloldalak várják a felhasználót, amelyeken ismeretet szerez a módszertanokról, illetve azokat segítő programok használatáról, majd másik oldalakon tesztelni tudja tudását. Az oldal továbbá tartalmaz egy ismertető aloldalt, ami a csapat és a csapat tagjairól nyújt rövid ismertetést.

**Dokumentáció:**

A **projekt tervét** ez a dokumentum tartalmazza **(Termék Backlog)**, ezen kívül sor kerül **grafikus tervek (Termék Backlog)**, a **projekt folyamatát** leíró **(Sprint Backlog)**, a **sprint-célok,** illetve a **projekt elkészülését** követő **(Növekmény)** dokumentumok rögzítésére.

**Weboldal grafikus megtervezése és egyéb designok:**  
   
A csapat tagjai a kiszabott feladatok szerint fogják megtervezni a weboldalt és annak részeit (tartalom felosztás, képek, színek), majd ezeket a terveket egy Github repo-ba töltjük fel.

**Növekmény:**

A dokumentum folyamatosan bővül, a **sprintek végén**, itt mindenki rögzíti, hogy az előző sprint óta mi az, amivel **bővült a termék** (weboldal), mi az, ami a Termék Backlognak **megfelelően elkészült**.

**Weboldal részletes leírása:**

***Minden oldalon:***

A weboldal minden oldalán/aloldalán megtalálhatóak lesznek az itt felsorolásra kerülő elemek!   
-Az oldal legtetején az oldalunk (termék) neve fogadja a felhasználót, ez mellett egy navigációs menü, aminek pontjai segítségével jut el a kívánt aloldalakra, ezek mellett egy fogaskerék ikon található, amely az oldal témájának (színek) változtatására szolgál.

Scrum:

Az aloldal a Scrum módszertan tartalmát, lényegét eljárásait taglalja.  
-Az oldal tetején a felhasználó helyes tájékoztatása érdekében címként jelenik meg a „Scrum”

-A cím alatt négyzetekben nyújtjuk a felhasználók számára a módszertan lépéseit.

-Egy kiemelt részben (hullám) jelenik meg a szöveg és a hozzá kapcsolódó képek, melyek nyilak segítségével lesznek lapozhatók.

**Quiz oldalak**

***Rólunk:***

-

**Csapat tagok:**

-Csóka András  
-Kulimák Máté  
-Kővágó Levente  
-Császár András  
-Tátrai Dominik

**Felkészítő tanár:**

*Foki Zoltán*