**Projekt verseny 2023**

**A projekt témája:**

Projekt módszertanok interaktív és korszerű bemutatása weboldalon.

**A projekt célja:**

Egy olyan weboldal elkészítése (SprintStream.net), amely, nem gyerekesen, de a közönséghez rugalmasabb, fiatalosabb, kevésbé nyers megfogalmazásban, ábrázolásban mutatja be a különböző módszertanok lényegét, szabályait, folyamatát. A weboldalon két módszertant mutat be, az egyik a **Vízesés modell** a másik pedig a **Scrum**. A módszertanok ismertetése után az oldal felkínál gyakorlási lehetőségeket, quiz-ek formájában, illetve egy olyan aloldal formájában, amely egy táblát ad a felhasználónak, akinek majd a projekthez ideális tervet, eposzokat, sprinteket, feladatokat kell megfelelően elkészíteni.

**A projekt megvalósítása:**

A projekt megvalósítása **Scrumban** történik, ugyanis az iskolai körülményekhez igazítva ez a legrugalmasabb és kedvezőbb számunkra, illetve ebben vagyunk a leggyakorlottabbak. Igénybe vesszük a fejlesztéshez a **Github**-ot, a **Jira**-t, ***Figma****-t,* ***GIMP****-et* illetve a **VScode**-t (***HTML, SCSS, Svelte, TypeScript***). **Öt fős csapatban** dolgozunk, a feladatok elosztása egyelőre ismeretlen állapotban van.

**A weboldal tartalma:**

Egy fő oldal, amely prezentálja, hogy mire szolgál az oldal, módszertanokra osztva, ezt követve aloldalak várják a felhasználót, amelyeken ismeretet szerez a módszertanokról, illetve azokat segítő programok használatáról, majd másik oldalakon tesztelni tudja tudását. Az oldal továbbá tartalmaz egy ismertető aloldalt, ami a csapat és a csapat tagjairól nyújt rövid ismertetést.

**Dokumentáció:**

A **projekt tervét** ez a dokumentum tartalmazza **(Termék Backlog)**, ezen kívül sor kerül **grafikus tervek (Termék Backlog)**, a **projekt folyamatát** leíró **(Sprint Backlog)**, a **sprint-célok,** illetve a **projekt elkészülését** követő **(Növekmény)** dokumentumok rögzítésére.

**Weboldal grafikus megtervezése és egyéb designok:**  
   
A csapat tagjai a kiszabott feladatok szerint fogják megtervezni a weboldalt és annak részeit (tartalom felosztás, képek, színek), majd ezeket a terveket egy Github repo-ba töltjük fel.

**Sprint Backlog:**

A projekt a **Scrum** módszertanhoz hűen **Sprintek**re azaz futamokra lesz osztva, a Sprintek **fix időintervallummal** rendelkeznek (**egy hét**). A dokumentum mindig, az adott **Sprint cél** megvalósításáról szól **(tagokra, azaz feladatokra bontva)**.

**Növekmény:**

A dokumentum folyamatosan bővül, a **sprintek végén**, itt mindenki rögzíti, hogy az előző sprint óta mi az, amivel **bővült a termék**(weboldal), mi az, ami a Termék Backlognak **megfelelően elkészült**.

Weboldal részletes leírása:

Minden oldalon:

-Az oldal tetején, egy nav-bar található, a bal szélén az oldal neve fog feltűnni, mellette pedig az aloldalak navigációi (tehát: Cím, Vízesés-modell, Scrum-modell) a nav-bar jobb szélén a főoldalhoz is nyújtunk navigációt ikon formájában.

Főoldal:

-Az oldal bal oldalán, egy részletes leírást a felhasználó az oldal céljáról és tartalmáról, így komfortosabban áll a módszertanok megtanulásához.

-Az oldal jobb, oldalán a részletes leírás mellett két box-ot találunk egymás alatt, amelyek a két módszertan aloldalához navigálnak minket, ezek a box-ot képpel lesznek ellátva.

**Csapat tagok:**

-Csóka András  
-Kulimák Máté  
-Kővágó Levente  
-Császár András  
-Tátrai Dominik

**Felkészítő tanár:**

*Foki Zoltán*